Alcance del proyecto

Según el PMBOK Cita se trata del trabajo realizado para entregar un producto, servicio o resultado con las funciones y características especificadas. La línea base del proyecto, consistirá en el eunciado del alcance, la estructura de desglose de trabajo (EDT/WBS) y el diccionario EDT/WBS asociado.
# Enunciado del alcance

La joven startup Emozio necesita una plataforma web para llevar a cabo su modelo de negocio, el cual consiste en la asignación del psicólogo más adecuado para tratar la patología de un paciente.
Como se trata de una startup que ha surgido de forma reciente, todavía precisan validar y afianzar su propuesta de valor para lanzarla al mercado. Por tanto, su requisito primordial es disponer de un producto mínimo viable que les permita mostrar su propuesta a su público objetivo.
Para desempeñar la característica principal del producto, se precisará de un cuestionario que evalúe los síntomas del paciente, caracterizando así la posible patología que este presenta. Una vez realizado el cuestionario, la plataforma dará como resultado del mismo a un listado de psicólogos que podrían tratar esa patología. Además, éste resultado podrá ser filtrado por distintos campos, como el precio, el seguro de salud, si se trata de una cita presencial u online, entre otros.
A su vez, debe permitir al paciente ponerse en contacto con el psicólogo del listado por el que desea ser atendido. Este mensaje de contacto, podrá visualizarlo el psicólogo a través de su bandeja de entrada.
Cabe decir, que tanto psicólogos como pacientes podrán darse de alta en la plataforma y hacer uso de sus servicios, por lo que se necesitará una mínima gestión de usuarios.
Para que el paciente pueda evaluar la cita recibida por el psicólogo, éste podrá dejar un comentario con una valoración en su perfil para que pueda ser compartido al resto de usuarios. De esta forma, se dará la transparencia necesaria al servicio de recomendación lo que nos valdrá de sello de calidad.
# 1. Criterios de aceptación

Las condiciones que deben cumplirse para que el proyecto sea aceptado son:
- Entrega en plazo de todos los entregables.
- Realización de los requisitos establecidos.

# 2. Entregables del proyecto

Se deberá hacer entrega de:
- Tres copias en papel de la memoria
- Una copia en soporte digital de:
a. La memoria
b. El código fuente
c. El ejecutable

# 3. Exclusiones del proyecto

- El mantenimiento y soporte de la plataforma una vez realizada la entrega.
- Análisis de campo e investigación asociada al desarrollo del cuestionario científico de asignación.[1]
[1] El realizado en este proyecto, se corresponde con una breve simulación de casos ficticios.

# 4. Restricciones del proyecto

El alcance de este proyecto sólo abarcará a lo que se corresponde con el producto mínimo viable de lo que será la plataforma real de Emozio, y que servirá como punto de partida para la implementación de la misma. Su pretensión no se trata de realizar el desarrollo completo de la aplicación con todas sus características totalmente funcionales, sino realizar una primera aproximación a la misma.

# 5. Supuestos del proyecto

Asumimos que al tratarse de un producto mínimo viable, no se podrá estimar el crecimiento del sistema tanto a nivel de funcionalidades como en el contenido de la base de datos, por lo que no se podrá preveer cómo será la escalabilidad real del sistema.

# 6. Estructura de descomposición de tareas (EDT/WBS) del proyecto

# 6.1. Diccionario EDT/WBS asociado

El proyecto está dividido en tres fases: Inicial, incremental y final. Éstas se encuentran descritas en mayor detalle en la sección donde se detalla la metodología de desarrollo utilizada.
- Fase inicial. Compuesta por la formación en las principales tecnologías utilizadas (Stack MEAN framework), la elaboración de la gestión del proyecto y un primer ánalisis inicial del producto.
- Fase incremental. Se encuentra dividida entre los tres incrementos que se van a realizar, cada uno con sus respectivas tareas: Diseño, implementación, pruebas y revisión.
- Fase final: En ella se elaborará toda la documentación final del proyecto que se va a presentar: La memoria, el manual de instalación y el manual de usuario.