## GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN

La gestión de la configuración del software es un conjunto de actividades diseñadas para administrar el cambio mediante la identificación de los productos de trabajo con potencial de cambio, las relacines entre ellos, la definición de mecanismos para administrar diferentes versiones de los mismos y el control de los cambios impuestos, así como la auditoría y reporte de los cambios realizados CITA PRESSMAN

## 1. Línea base
El IEEE (IEEE Std. No. 610.12-1990) indica que una especificación o producto que se revisó formalmente y con el que se estuvo de acuerdo, servirá como base para un mayor desarrollo y que cambia sólo a través de procedimientos de control de cambio formal.
Las líneas base de nuestro proyecto son fundamentalmente el enunciado del alcance del proyecto y los requisitos software.

## 1.2. Creación de líneas base
Como nuestro proyecto se desarrolla de manera incremental, la línea base del segundo incremento, será tanto el enunciado del alcance del proyecto, los requisitos software asociados a dicho incremento y finalmente, el código resultado del incremento 1. De forma análoga sería para el caso del incremento 3, que tendría como línea base adicional el código resultado del incremento 2.

## 2. Repositorio para la gestión de la configuración
Un repositorio es el conjunto de mecanismos y estructuras de datos que permiten administrar el cambio de forma efectiva, asegurando la integridad, posibilidad de compartir e integrar datos. Para lograr estas capacidades, el repositorio se define como un metamodelo que determina cómo se almacena la información en el repositorio, cómo pueden acceder las herramientas a los datos, cuán bien puede mantenerse la seguridad e integridad de los datos y cuán fácilmente puede extenderse el modelo existente para alojar nuevas necesidades. CITA PRESSMAN
## 2.1. Repositorio escogido
Este proyecto se encuentra almacenado en un repositorio GitHub que es una plataforma de desarrollo colaborativo de software para alojar proyectos usando el sistema de control de versiones Git. Git nos permitirá tener una copia del repositorio del proyecto en local y otra en remoto. El proyecto en local sufrirá constantes modificaciones, que una vez validadas, se guardarán en el remoto.

## 2.2. Metamodelo
La estructura de información que se encuentra en el repositorio viene definida de la siguiente forma:
Carpeta		Descripción del contenido
em_diagramas		Contiene el archivo de StarUML que contiene todos los diagramas del proyecto: Casos de uso, modelo de datos, patrón MVC...
em_memoria	em_analisis	Contiene todos los archivos referentes al análisis.
	em_anexos	Contiene todos los anexos de la memoria del proyecto.
	em_diseño	Contiene todos los archivos referentes al diseño.
	em_gest_proy	Contiene todos los archivos referentes a la gestión del proyecto.
	em_implem	Contiene todos los archivos referentes a la implementación.
	em_introducción	Contiene la introducción de la memoria del proyecto.
	em_memoria_final	Se trata del documento en LaTeX que contiene la memoria a entregar.
	em_plan_pruebas	Contiene todos los archivos referentes al plan de pruebas.
em_mockup		Contiene el mockup hecho con Pencil de la plataforma web.
em_web		Contiene todos los archivos que constituyen el código fuente de la plataforma web.

Dentro de cada carpeta o subcarpeta, los archivos aparecen con un nombre descriptivo. Por ejemplo, en la subcarpeta de em_memoria llamada em_gest_proy se encuentra gest_costes.odt que es el archivo correspondiente a la subsección de costes de la sección de gestión del proyecto que habrá en la memoria final.

## 3. Sistema de gestión de la configuración
La estructura del repositorio está distribuida del siguiente modo:
1. Master: Contendrá la última versión validada del código fuente, es decir, tras pasar las pruebas del incremento 1, contendrá el código fuente del incremento 1, y así, sucesivamente.
2. Branches:
  1. memoria_branch: Contendrá los commits de las distintas versiones de la memoria del proyecto.
  2. diagrama_branch: Contendrá los commits de las distintas versiones de los diagramas de la plataforma.
  3. mockup_branch: Contendrá los commits de las distintas versiones del mockup de la plataforma.
  4. cuestionario_branch, usuarios_branch, contacto_branch: Contendrán respectivamente, los commits del código fuente asociado a los incrementos 1, 2 y 3.
    Antes de comenzar un incremento, se crea una branch de master y se implementan las funcionalidades pertenecientes a ese incremento. Una vez realizada su fase de pruebas, se hará un merge de esa branch con el master, y posteriormente, se elimina.

https://github.com/Hispano/Guia-sobre-Git-Github-y-Metodologia-de-Desarrollo-de-Software-usando-Git-y-Github