# Planificación inicial

La previsión temporal del presente proyecto estaba comprendido entre el 16 de octubre de 2017 y el 21de enero de 2018, con un trabajo de seis horas diarias.
La planificación se divide a grandes rasgos en tres fases principales:
1. La fase inicial: Se compone de la formación en las tecnologías que se iban a utilizar para el desarrollo del proyecto y el análisis del sistema.
2. La fase de iteración: Se compone de los tres incrementos que se esperaban alcanzar. Cada incremento se desglosa en el diseño, la implementación, las pruebas y la revisión.
3. La fase final: Elaboración de la memoria.