# Plan de pruebas

Probar es el proceso de ejecución del software con la intención de encontrar, y también corregir, errores.
Las pruebas pertenecen al procedimiento de verificación y validación, donde la verificación se refiere al conjunto de tareas que garantizan que el software implementa correctamente una función específica, y la validación, es el conjunto de tareas que aseguran que el software que se contruye sigue los requerimientos del cliente.Cita

## 1. Pruebas orientadas a una aplicación web

Como nuestra aplicación se trata de una webapp, las pruebas están focalizadas y diseñadas de forma personalizada para ser aplicadas a la misma.

## 1.1. Objetivos

Para enmarcar correctamente las pruebas a realizar, se han de conocer con detalle los objetivos de las mismas. Los objetivos de nuestro plan de pruebas son:
- Todos los requisitos de la aplicación deben estar implementados.
- El diseño de la interfaz de nuestra aplicación debe ser lo más universal, responsive, amigable, intuitivo y usable posible.
- Debe existir una correcta recuperación de errores.
- Se debe garantizar la integridad de la información y la seguridad en los mismos.
- Los contenidos deben estructurarse de forma sencilla y fácil de comprender.

## 1.2. Dimensiones de calidad

Para entender los objetivos de las pruebas dentro de un contexto de ingeniería web, se deben considerar sus dimensiones de calidad:

- Contenido
  Se evalúa tanto el nivel sintáctico (vocabulario, puntuación y gramática) como el semántico (corrección, consistencia y falta de ambigüedad).
- Función
  Se prueba para descubrir errores de falta de conformidad con los requisitos del cliente.
- Estructura
  Se valora la adecuada entrega de contenido y funcionalidades de la aplicación, que al ser modular es extensible y que puede soportarse conforme se agregue nuevos contenidos o funcionalidades.
- Usabilidad
  Se asegurar que la interfaz soporta a cada categoría de usuario, y que puede desenvolverse de forma autónoma durante la navegación.
- Navegabilidad
  Se asegura toda la sintaxis y semántica de navegación para descubrir errores. Evitando, por ejemplo, vínculos muertos, inadecuados o erróneos.
- Rendimiento
  Se prueba bajo condiciones operativas, configuraciones y cargas diferentes a fin de asegurar que el sistema responde a la interacción con el usuario.
- Compatibilidad
  Se prueba a ejecutar la web en varias configuraciones anfitrión tanto en el lado cliente como servidor.
- Interoperabilidad
  Se prueba para garantizar que la web tiene una interfaz adecuada para otras aplicaciones y/o bases de datos.
- Seguridad
  Se prueba a valorar las vulnerabilidades potenciales e intenta explotar cada una. Cada intento de penetración exitoso se considera un fallo de seguridad.

## 2. Planificación de pruebas

Cada prueba de cada fase estará definida por un identificador y los campos necesarios para desempeñar la prueba en cuestión. Se deberá superar el 75% de las pruebas para poder pasar al siguiente incremento. Cada fase será evaluada independientemente, por lo que se podrá nsuspender todas las fases hasta que ésta no sea superada.

El proceso de prueba de plataformas web conlleva las siguientes fases que serán aplicadas a cada uno de los tres incrementos:

## 2.1. Prueba de contenido
## 2.2. Prueba de interfaz